	Российская Федерация

Республика Алтай

Сельская администрация Ыныргинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


	
	Россия Федерациязы

Алтай Республика

Чой аймагында

Ыныргыдагы jурт jеезенин jурт

Администрациязы



30 июня 2020 г                          с.Ынырга                                      № 42
«Об утверждении муниципальной программы

 комплексного развития транспортной 

инфраструктуры «Ыныргинское сельское поселение» 

на 2020-2030 гг.» 
В соответствии с Федеральный закон от 29.12. 2014 № 456-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1050  «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»,  руководствуясь Уставом Ыныргинского сельского поселения, Глава Ыныргинского сельского поселения
ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить муниципальную программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Ыныргинского сельского поселения на 2020 - 2030 годы согласно приложению.
2. Контроль за реализацией программы оставляю за собой.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

	Глава МО «Ыныргинское сельское поселение»
	А.Н.Бедарев.


УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Главы

Муниципального образования 
Ыныргинское сельское поселение
от  30 июня 2020г  № 42
Муниципальная целевая программа

 комплексного развития транспортной инфраструктуры МО «Ыныргинское сельское поселение» Чойского района Республики Алтай
на 2020-2030 гг.
с. Ынырга
1.     ПАСПОРТ
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры  Ыныргинского сельского поселения Чойского района Республики Алтай на 2020-2030 г.г.
	№ п/п
	
	

	1.
	Наименование программы
	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальное образование Ыныргинское сельское поселение Чойского района Республики Алтай на 2020-2030 гг.

	2.
	Основание для разработки программы
	· Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

· Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 №190-ФЗ
· Федеральный закон от 29 декабря 2014года №456 - ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законные акты РФ»

-Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

-Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;
-поручение Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр – 701;
-постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

-Генеральный план Ыныргинского сельского поселения.

	3.
	Наименование заказчика
	Сельская администрация муниципального образования Ыныргинское сельское поселение, Республика Алтай, Чойский район, с. Ынырга, ул. Мира, 19

	4.
	Наименование разработчика
	Сельская администрация муниципального образования Ыныргинское сельское поселение, Республика Алтай, Чойский район, с. Ынырга, ул. Мира, 19

	5.
	Цели программы
	-Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры поселения,
-Повышение уровня безопасности движения,

-Доступность и качество оказываемых услуг транспортного комплекса для населения.

	6.
	Задачи программы
	· Организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;

· Организация мероприятий по развитию и совершенствованию автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения;

-Организация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на территории поселения;
- Формирование безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждение дорожно-транспортного травматизма.

	7.
	Целевые показатели (индикаторы)


	Технико-экономические показатели:
-Увеличение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.
-Увеличение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

· Увеличение протяженности дорог с твердым покрытием.

- Восстановление тротуарной и газонной сети в поселении.
Финансовые показатели:

-Снижение расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог из расчета на 1 км.
Социально-экономические показатели:

- Обеспеченность населения доступными безопасными и качественными круглогодичными услугами транспорта.
- Количество внедренных технических средств организации дорожного движения.

	8.
	Сроки и этапы реализации программы
	Срок реализации Программы - 2020 - 2030 г.г. Этапы реализации:

-Первый этап – 2020 - 2023 г.г.

-Второй этап – 2024 - 2030г. г.

	9.
	Запланированные мероприятия
	- содержание автомобильных дорог и пешеходных зон;

- капитальный ремонт, ямочный ремонт дорог;

- капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий, подъездных дорог к дворовым территориям;
-разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и строительство автомобильных дорог;
· реконструкция существующих дорог.

· строительство автомобильных дорог.

	10.
	Объемы и источники финансирования
	Годы
реализации
Источники финансирования, тыс. рублей
Итого
в том 
числе по источникам финансирования
МБ
КБ(потреб)
ФБ
ВБС
2020 год

1473,07
1473,07
0

0
0
2021 год

373,40

373,40

0

0
0
2022 год

385,80

385,80

0

0
0
2023 год

385,80

385,80

0

0
0
2024-2030 годы

385,80

385,80

0

0
0
Всего:

3003,87
3003,87
0

0
0



2.Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры
2.1.Анализ положения муниципального образования Ыныргинское сельское поселение в структуре пространственной организации  Республики Алтай
Муниципальное образование Ыныргинское сельское поселение расположено в центральной части Чойского района Республики Алтай, Ыныргинское сельское поселение связано автомобильной дорогой с Республиканским центром г. Горно-Алтайск.
Ыныргинское сельское поселение находится в 100 км от Республиканского центра г. Горно-Алтайска.

Планировочными осями территории являются автомобильные дороги общего пользования регионального значения:

Чоя – Сейка – Ынырга – Красносельск – Кракокша – Паспаул.

Дорожная сеть в поселении развита слабо. Единственной асфальтированной дорогой, пересекающей поселение, является улица Центральная. Села связаны с районным центром грунтовыми автодорогами.

2.2.Характеристика поселения

В состав муниципального образования Ыныргинское сельское поселение входит два села: с. Ынырга и с. Красносельск.
с. Ынырга - является административным центром района.
Территориальные ресурсы муниципальное образование Ыныргинское сельское поселение выглядят следующим образом:

-земли сельскохозяйственного назначения – 1127,84 га;
- земли поселения – 254,17 га;

-земли рекреационного назначения – 37290,29 га;

-земли инженерной и транспортной инфраструктуры – 24,34 га;

-земли специального назначения – 4,88 га.

Общая площадь Ыныргинского сельского поселения составляет 38701,51 га 

Численность населения на 01.01.2020 года составляет 775 человек.

2.2.1.Социально-экономическая характеристика
На территории Ыныргинского сельского поселения функционирует почтовое отделение. Система образования на территории поселения представлена 2 учреждениями: 1 ДОУ, 1 средняя общеобразовательная школа. 

Медицинское обслуживание в сельском поселении осуществляет 1 ФАП.
В Ыныргинском сельском поселении есть учреждения культуры: 1 библиотека, 2 клубных учреждения. 
Наличие трудовых ресурсов является одним из основных факторов характеризующих экономический потенциал сельского поселения. Основными показателями, характеризующими состояние рынка труда является уровень безработицы, численность занятых в экономике.

Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте по состоянию на 01.01.2020 год составила 394 человек, что составляет 51 % численности населения.
Основные отрасли экономики Ыныргинского сельского поселения – сельское хозяйство, развивается пчеловодство, деревообрабатывающая. Бюджетная сфера представлена работниками муниципального управления, системы среднего образования, учреждений культурного назначения. Часть занятых работает в учреждениях социальной сферы – образование, культура, часть трудоспособного населения занято в личных подсобных хозяйствах, часть – на предприятиях и в организациях поселения.
Поселение имеет возможность для сбора дикоросов (грибов, ягод, кедрового ореха), однако размеры запасов дикоросов на территории поселения не определены. Заготовка ягод, грибов и ореха носит стихийный характер.
Среди преимуществ поселения можно обозначить:

-человеческий потенциал высококвалифицированных кадров, образованной молодежи и в целом интеллектуальных и духовно развитых жителей;
-потенциал предпринимательства, основанный на активно развивающимся малом бизнесе, играющем особенно важную роль в строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, торговле и обслуживании населения;

- культурный потенциал, базирующийся на учреждениях и организациях сферы культуры;

-организационный потенциал местного управления и опыт стратегического планирования;

-экономические ресурсы муниципального имущества и муниципального землевладения.
2.2.2. Характеристика градостроительной деятельности
Основными мероприятиями, предусмотренными Градостроительным планом по развитию территории поселения являются:

-Обеспечение современной инженерной инфраструктуры для индивидуальной застройки;
-Комплексное решение транспортных проблем: развитие транспортной инфраструктуры с созданием новых транспортных связей и реконструкцией существующих;

-Обеспечение объектами культурно-бытового обслуживания;

-Вынос жилой застройки и общественных объектов,  связанных с длительным пребыванием населения, из зон санитарной вредности промышленного предприятия;

-Развитие производственной зоны для размещения новых предприятий и коммунально-складских помещений.
2.2.3.Деятельность в  сфере транспорта

В районе преобладает автомобильный транспорт. Транспортная инфраструктура района представлена сетью автомобильных дорог. 
Внешние связи поселения осуществляются через автомобильную дорогу (а/д) регионального значения «Чоя – Сейка – Ынырга- Красносельск». Автомобильная дорога «Чоя – Сейка – Ынырга - Красносельск» соединяет населенные пункты в поселении – административный центр поселения с. Ынырга: • при движении на северо-запад – с административным районным центром Чойского района с. Чоя; • при движении на юго-восток – с с. Сейка примерно в 7,5 км. 
Внутренний транспорт. Внутренняя сеть автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании Ыныргинское сельское поселение представлена региональными и местными автодорогами.

В Ыныргинском сельском поселении отсутствует специализированное пассажирское предприятие, так как ввиду непосредственной близости к г.Горно-Алтайску потребность в пригородных и междугородних пассажироперевозках полностью обеспечивают предприятия города и индивидуальные частные предприниматели. Создание собственного пассажирского предприятия экономически нецелесообразно.

Большинство передвижений приходится на личном транспорте и пешеходным сообщением.
2.2.4.Оценка транспортного спроса

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам тяготения.

Можно выделить основные группы объектов тяготения:

· объекты социально сферы;

· объекты трудовой деятельности;

· узловые объекты транспортной инфраструктуры.

2.3.Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Развитие транспортной системы поселения является необходимым условием улучшения качества жизни жителей в поселении.

Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. Недооценка проблемы несоответствия состояния дорог и инфраструктуры местного значения социально-экономическим потребностям общества является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов.

Транспортную инфраструктуру поселения образуют линии и устройства  городского, межпоселенческого транспорта.
В основе формирования улично-дорожной сети поселения лежит: главная дорога, второстепенные дороги, проезды необщего пользования.

Основные транспортно-экономические связи поселения с другими регионами осуществляются автомобильным транспортом.

Для междугороднего пассажирского автотранспорта имеется 2 остановочных павильона.

Водного, воздушного и железнодорожного транспорта в поселении не имеется.

2.4. Характеристика сети дорог поселения 

Генеральным планом Ыныргинского сельского поселения предусматривается совершенствование  улично-дорожной сети: реконструкция основных улиц и местных дорог во всех селах поселения, с доведением их геометрических параметров до нормативных, включая строительство тротуаров, водоотводных каналов и водопропускных труб и установление красных линий.
Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры поселения. Они связывают территорию поселения с районным центром, обеспечивают жизнедеятельность и во многом определяют возможности развития поселения, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста поселения, повышения конкурентоспособности местных производителей и улучшения качества жизни населения.
Развитие экономики поселения во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, высокой сейсмичности, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объектов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.
ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Ыныргинского сельского поселения

	Наименование
	Протяженность, км.
	в т.ч. по виду покрытия
	Наличие конструктивных дорог, тыс. труб.
	Численность населения, человек
	Идентификационный номер

	
	
	асфальтобетон
	Гравийное
	грунтовое
	мосты шт/п.м
	трубы шт/п.м.
	
	

	с. Ынырга
	
	
	
	
	
	
	
	

	ул. Тихоновского
	1,150
	
	1,150
	
	
	
	
	

	ул. Центральная
	0,4
	0,4
	
	
	
	
	
	

	ул. Мира
	0,8
	
	0,8
	
	
	
	
	

	ул. Садовая
	2,2
	
	2,2
	
	
	
	
	

	ул. Заводская
	0,401
	
	0,401
	
	
	
	
	

	ул. Береговая
	1,760
	
	1,760
	
	
	
	
	

	пер. Восточный
	0,303
	
	0,303
	
	
	
	
	

	пер. Южный
	0,140
	
	0,140
	
	
	
	
	

	пер. Солнечный
	0,363
	
	0,363
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	7,517
	0,4
	7,117
	
	
	
	
	

	с. Красносельск
	
	
	
	
	
	
	
	

	ул. Юбилейная
	0,621
	
	0,621
	
	
	
	
	

	ул. Социалистическая
	1,3
	
	1,3
	
	
	
	
	

	ул. Речная
	0,430
	
	0,430
	
	
	
	
	

	ул. Полевая
	0,510
	
	0,510
	
	
	
	
	

	пер. Веселый
	0,2
	
	0,2
	
	
	
	
	

	пер. Лесной
	0,248
	
	0,248
	
	
	
	
	

	пер. Сосновый
	0,37
	
	0,37
	
	
	
	
	

	пер. Цветочный
	0,176
	
	0,176
	
	
	
	
	

	ул. Новая
	0,309
	
	
	0,309
	
	
	
	

	до пожарного водоема
	0,75
	
	0,75
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	4,914
	
	4,605
	0,309
	
	
	
	

	ИТОГО
	12,431
	
	
	
	
	
	
	


2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении, обеспеченность парковками (парковочными местами)

Автомобильный парк поселения преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Детальная информация видов транспорта отсутствует. Отмечается рост транспортных средств. Хранение транспортных средств осуществляется  в гаражах, на придомовых территориях и, в незначительной степени, вдоль дорог общего пользования. 

2.6.Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока
Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми, культурными связями.
Основным транспортом обеспечивающим пассажирские перевозки являются автобусы и частные такси.
2.7. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения.

Генеральным планом сельского поселения предусматривается развитие сложившейся структуры улично-дорожной сети поселения, строительство новых улиц, на расчетный период до 2030 года.
	Показатели
	Единица измерения
	Современное состояние
	Первая очередь строительства

(до 2023)
	Расчетный срок (до 2030)

	Транспортная инфраструктура

	Протяженность дорог, в том числе:
	км
	13,611
	3,48
	10,131

	-общего пользования муниципального значения
	км
	12,431
	2300
	10,131

	-общего пользования регионального значения
	км
	1,18
	1,18
	0

	-общего пользования федерального значения
	км
	0
	0
	0


2.8.Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры района.

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры являются:

1.Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. от 30.12.2015г.);

2.Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ (ред. от 15.02.2016г) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3.Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ (ред. от 28.11.2015г.) «О безопасности дорожного движения»;

4.Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090 (ред. от 21.01.2016г) «О правилах дорожного движения»;

5.Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;
6. Генеральный план Ыныргинского сельского поселения;
7.Нормативно-правовые акты Ыныргинского сельского поселения;
-Постановление главы Ыныргинского сельского поселения.
Нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.
Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры района являются:

· применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры;

· координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;
· координация усилий региональных органов исполнительной власти,  органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

· запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры района в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

· разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.
2.9.Оценка финансирования транспортной инфраструктуры.
	Годы

реализации
	Источники финансирования, тыс. рублей

	
	Итого
	в том

числе по источникам финансирования

	
	
	МБ
	КБ(потреб)
	ФБ
	ВБС

	2020 год
	1473,07
	1473,07
	0
	0
	0

	2021 год
	373,40
	373,40
	0
	0
	0

	2022 год
	385,80
	385,80
	0
	0
	0

	2023 год
	385,80
	385,80
	0
	0
	0

	2024-2030 годы
	385,80
	385,80
	0
	0
	0

	Всего:
	3003,87
	3003,87
	0
	0
	0


Финансирование мероприятий Программы осуществляется в следующих формах бюджетных ассигнований: оплата муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в целях реализации полномочий района по ремонту дорог местного значения.

Указанные в настоящей Программе средства, необходимые на реализацию мероприятий Программы, рассчитаны для ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети, уровень состояния которых требует дополнительных финансовых вложений.

Реальная ситуация с возможностями бюджета пока не позволяет обеспечить конкретное планирование мероприятий такого рода даже в долгосрочной перспективе. Таким образом, возможности органов местного самоуправления поселения должны быть сконцентрированы на решении посильных задач на доступной финансовой основе (содержание, текущий ремонт дорог).
Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

3.Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры.

Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы.
Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также степень достижения показателей эффективности, установленных Методикой, утвержденной постановлением.
